Lastenheft zum Projekt

Berichtshefte

Zwischen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Noel Rogalsky  &  Hannah Marie Borchers  Musterstraße 89  48691 Vreden  UST-ID DE1234567  Als Auftraggeber | und | Zufallsgruppe B  Joachim-Welz-Straße 3  48691 Vreden  UST-ID DE7654321  Als Auftragnehmer |

Inhaltsverzeichnis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Thema | | | Seite |
| Allgemeines | | |  |
| Projektname | 3 |
| Zeitplanung | 3 |
| Zielbestimmungen | | |  |
| Musskriterien | 3 |
| Wunschkriterien | 3 |
| Abgrenzungskriterien | 3 |
| Ausgangssituation | | |  |
| Ist-Zustand | | 4 |
| Soll-Zustand | | 4 |
| Benötigte Funktionen | | |  |
| Komponenten | | 4 |
| Gegebenheiten | | |  |
| Umfeld | | 4 |

# Allgemeines und Ablauf

Name Berichtshefterstellung für Musterfirma 1a

Zeitplanung 3 Monate (22.04.2021-30.07.2021)

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektpunkt** | **Zeitkontingent** |
|  |  |
| Erstellen der Diagramme | KW 17 |
|  |  |
| Erstellen des Pflichtenhefts | KW 17 |
|  |
|  |  |
| Beginn Implementation der Datenbank | KW 18-20 |
| Implementation des Webinterfaces |
|  |  |
| Implementation der Algorithmen und optimieren des Webinterfaces | KW 21 |
|  |  |
| Optimieren des Webinterfaces und der Abläufe | KW 25 |
|  |  |
| Vorstellen des Projekts | KW 30 |

# Zielbestimmungen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kriterien | | Done? |
| Musskriterien | * Erstellen eines Ausbildungsberichts   + Eingabe eigener Daten   + Betr. Tätigkeit   + Schulungen   + Berufsschule * Verwaltung von Berichten   + Löschen   + Erstellen   + Ändern * Generieren von Berichten   + Textbausteine |  |
| Wunschkriterien | * Rechtsschreibprüfung * Kalenderübersicht * Userverwaltung (bei Anwendungsentwicklern) |  |
| Abgrenzungskriterien |  |  |

# Ausgangssituation

## Ist-Zustand

Aktuell werden Berichte per Hand verfasst und abgeheftet. Dies entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen.

## Soll-Zustand

Berichte sollen digital erstellt (mit Textbausteinen)oder verfasst (klassische Art) werden können.

# Benötigte Funktionen

## Komponenten

* Webinterface
  + Bericht anlegen
    - Manuell Schreiben
    - Textbausteine
  + Bericht verwalten
    - Löschen
    - Ändern
  + Kalenderübersicht
* Datenbank
  + Berichtsverwaltung
* Userverwaltung (Bei Anwendungsentwicklern)

# Gegebenheiten

## Umfeld

* Browser (Win10 64 Bit)
* HTML
* PHP
* SQL Datenbank
* Apache Webserver